Л.

« УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием Учредителей

ДЭК  «Орехово-Северное»

Протокол № __323_____

«_22_»  декабря  2012 г.

План

работы Дачно-эксплуатационной конторы «Орехово-Северное»

на 2013 год

Работа ДЭК осуществляется на основании действующего законодательства РФ, Устава Учреждения «Дачно-эксплуатационной конторы «Орехово-Северное», сметы расходов и штатного расписания на 2013 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Финансово-хозяйственная деятельность |
| 1.1. | Подготовить отчет офинансово-хозяйственной деятельности ДЭК за 2012 год | 31.03. | Директор ДЭК Бравая Т.Н. |  |
| 1.2. | Готовить ежемесячно инфорацию офинансово-хозяйственной деятельности ДЭК к заседаниям учредителей (собственников) | В теч. года | Бравая Т.Н. |  |
| 1.3. | Подготовить отчеты офинансово-хозяйственной деятельности ДЭК по квартально | В теч. года | Бравая Т.Н. |  |
| 1.4. | Подготовить проект сметы финансово-хозяйственной деятельности ДЭК на 2014 год и принять участие в ее обсуждении | Ноябрь-декабрь | Директор ДЭК Бравая Т.Н. |  |
| 1.5. | В соответствие с действующим законодательством готовить и отправлять необходимые отчеты и сведения в гос. Органы. | В теч. года | Бравая Т.Н. |  |
| 1.6. | Проводить сверки финансовой деятельности с бухгалтерами кооперативов | В теч. года | Бравая Т.Н. |  |
| 1.7. | Провести инвентаризацию имущества, находящегося в оперативном управлении ДЭК | октябрь | Директор ДЭК Бравая Т.Н. |  |
| 1.8. | Провести капитальный ремонт складского помещения ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 1.9. | Провести косметический ремонт здания и коридоров ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. | Приобрести наддверные таблички в ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 1.11. | Приобрести 7 огнетушителей | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 1.12. | Приобрести утепленный биотуалет для работников ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 1.13. | Провести косметический ремонт здания и помещения для заседания Совета Учредителей (собственников). | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 2. Водное хозяйство |
| 2.1. | Проводить корректировку нормативной документации по коммунальному водоснабжению населенных мест. | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 2.2. | Восстановить учетные карточки на все скважины | 1 квартал | Директор ДЭК |  |
| 2.3. | Разработать перспективный план развития и реконструкции водопроводных сетей поселка. | В теч. года | Учредители, директор ДЭК |  |
| 2.4. | Разработка документации по водопроводным сетям. | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 2.5. | Ремонт лестниц и настилов на накопительных емкостях на всех скважинах | 1-3 квартал | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.6. | Ремонт ограждений зон строгого режима и территорий накопительных емкостей на всех скважинах | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.7. | Замена водоподъемного оборудования на современное на скважине № 3 | апрель | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.8. | Ремонт или замена водонапорной башни скважины № 3. | апрель | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.9. | Визуальный контроль состояния почв, дернового покрова и покрытия дорог, пересекающих трассу водовода, вырубка кустарника на территории ЗСО 1 пояса | Ежегодно в летний период | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.10 | Разработка и согласование с органами санитарно-эпидемиологического надзора программы производственного контроля качества подземных вод включающая: - определение полного химического состава подземных вод (с обязательным включением фтора и бария) и радиологических показателей - мониторинг микробиологических показателей подземных вод | 1 раз в год | Ветчинина Т.В. |  |
| . 2.11. | Обследование территории третьего пояса ЗСО и информирование органов санитарно-эпидемиологического надзора о выявленных потенциальных очагах загрязнения подземных вод | Ежегодно | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.12. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 2-3 кварталы | Ветчинина Т.В. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Выполнение заявок по водопроводным сетям пайщиков | 2-3 кварталы | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.14. | Запустить водоснабжение поселка | май | Ветчинина Т.В. |  |
| 2.15. | Провести консервацию водопровода | октябрь | Ветчинина Т.В. |  |
| 3. Служба энергосбыта |
| 3.1. | Работу службы энергосбыта организовать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"(вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") | 1 квартал | Директор ДЭК, начальник службы энергосбыта |  |
| 3.2. | Разработать Положение о работе службы энергосбытасогласно Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 | 1 квартал | Диретор ДЭК, начальник службы энергосбыта |  |
| 3.3. | Проводить работу по анализу и обобщению потребления эл.энергии по каждому кооперативу и каждому абоненту | В теч. года | Начальник службы энергосбыта |  |
| 3.4. | Проводить проверку работы эл. счетчиков на ТП и у абонентов, наличие и целостность пломб. | В теч. года | Начальник службы энергосбыта |  |
| 3.5. | На все выявленные в результате проверокнарушения составлять акты и предписания | В теч. года | Начальник службы энергосбыта |  |
| 3.6. | Данныепо потреблению и оплате за эл.энергиюзаносит в компьютер | В теч. года | Начальник службы энергосбыта |  |
| 3.7. | Вести учет абонентов, которые заключили прямые договоры с ПСК, производить корректировку в общей картотеке. | В теч. года | Начальник службы энергосбыта |  |
| 3.8. | Внедрить систему АСКУЭ ТП-ЭС | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 4. Служба содержания поселка |
| 4.1. | Разработка и согласование в надзирающих органах (Департамент государственного экологического контроля, северный отдел, Роспотребнадзор по Приозерскому району) Плана размещения площадок для сбора ТБО на территории поселка «Орехово-Северное», (Генеральный план санитарной очистки поселка). | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Проводить корректировку нормативной документации по работе с ТБО | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 4.3. | Строительство 2 площадок для сбора ТБО на въезде и выезде в поселок | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 4.4. | Принимать участие в строительстве площадок для сбора ТБО в кооперативах. | По заявкам председателей | Директор ДЭК |  |
| 4.5. | Осмотр прилегающих территорий поселка, уборка несанкционированных свалок мусора. | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 4.6. | Подборка мусора вдоль дорог поселка. | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 4.7. | Уборка мест отдыха у озер:Осиновское, Блюдечко, Большое Борково, Малое Борково. | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 4.8. | Привести в порядок территорию площадки для ТБО по ул. Главная, 50. | До 30.06. | Ветчинина Т.В. |  |
| 4.9. | Ремонт баков для мусора,подготовка к сезону. | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 4.10. | Благоустроить места отдыха у озер. | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 4.11. | Обеспечить вывоз ТБО из поселка. | В теч. года | Ветчинина Т.В. |  |
| 5. Автотранспортный участок |
| 5.1. | Подготовить автотранспорт ктех. осмотру в ГБДД. | В теч. года | Поляков А.Н. |  |
| 5.2. | Проводить ТО-1 и ТО-2 автотранспорта | В теч. года | Поляков А.Н. |  |
| 5.3. | Оборудовать ремонтные боксы электроосвещением. | В теч. года | Поляков А.Н. |  |
| 5.4. | Провести ремонт ограждения автотранспортного участка. | В теч. года | Поляков А.Н. |  |
| 5.5. | Провести уборку территории участка | До 30.06. | Поляков А.Н. |  |
| 6. Хозрасчетная деятельность |
| 6.1. | Построить два крытых торговых ряда на ярмарке | До 01.07. | Директор ДЭК |  |
| 6.2. | Произвести ремонт ограждений и ворот на ярмарке | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 6.3. | Ремонт имеющихся торговых мест, кровли | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 6.4. | Подсыпка территории ярмарки шлаком | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 7. Работа с кадрами |
| 7.1. | Проводить первичный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии с вновь принятыми работниками, в дальнейшем 1 раз в полгода | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 7.2. | Проводить первичный инструктаж по пожарной безопасности с вновь принятыми работниками, в дальнейшем 1 раз в полгода | В теч. года | Директор ДЭК |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Направить на курсы по пожарной безопасности работника ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 7.4. | Направить на курсы по экологии работника ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |
| 7.5. | Направить на курсы по энергоучету работника ДЭК | В теч. года | Директор ДЭК |  |

Директор ДЭК М.П. Сусоенко